## Slide 2
Implementatie, projecten en veranderingen
Een kwestie van verwachtingen

## Slide 3
Doneer nu

## Slide 12
- Project -
“Een geheel aan activiteiten om in een tijdelijke organisatie binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat (product, dienst) te bereiken”

## Slide 13
- Implementatie -
“Het in de praktijk brengen of uitvoeren van een plan, idee, systeem, beleid, of vernieuwing, zodat het een structureel onderdeel wordt van de dagelijkse werking binnen een organisatie, met als doel een beoogde verandering te realiseren”

## Slide 14
Onderzoek
Realisatie
Borging

## Slide 15
Wanneer succesvol?
Als het voldoet aan de verwachtingen!

## Slide 21
Er zijn 4 verwachtingen in een project
GOED - GOEDKOOP - SNEL - ALLES
Maar je mag er maar 3 kiezen
GOED & GOEDKOOP & ALLES is niet SNEL
GOED & SNEL & ALLES is niet GOEDKOOP
GOEDKOOP & SNEL & ALLES is niet GOED
GOED & GOEDKOOP & SNEL is niet ALLES

## Slide 22
Wat zijn de valkuilen?
De top 10

## Slide 23
Niet geleerd uit voorgaande projecten

## Slide 24
Optimistisch schatten
(tijd en kosten)

## Slide 25
Niet of nauwelijks nadenken over risico’s

## Slide 26
Onduidelijke / toenemende omvang

## Slide 27
Mensen die het resultaat gaan gebruiken of toepassen worden niet of te laat betrokken (draagvlak)

## Slide 28
Geen toetsing of het project wel nuttig is

## Slide 29
Niet voldoende capaciteit / prioriteit
Zorg
Zorg
Zorg
Projecten
Projecten
Projecten

## Slide 30
Onduidelijke projectdoelen en eindresultaten

## Slide 31
Onduidelijke rollen, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden

## Slide 32
Weinig betrokkenheid (sturing) vanuit management

## Slide 34
3 tips
Om morgen mee aan de slag te gaan

## Slide 35
Tip 1
Het venijn zit in de…

## Slide 36
Tip 2
Stem verwachtingen af

## Slide 37
D O O R

## Slide 38
B
A
K
T
D
O
O
R
UDGET
FBAKENING
WALITEIT
IJD
OEL
RGANISATIE
MGEVING
ISICO
B
A
T
D
O
R
K
O
O

## Slide 39
Tip 3
Maak van faalfactoren succesfactoren!

## Slide 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Faciliteer en wees betrokken als management
Maak ieders rol aan elkaar duidelijk (met name de borging!)
Definieer duidelijke resultaten en happy doelen
Bepaal welke competenties en capaciteit nodig is
Doe alleen projecten die nuttig zijn
Betrek de doelgroepen aan de voorkant
Maak duidelijk wat WEL en NIET bij het project hoort
Bespreek de risico’s met elkaar
Bespreek de haalbaarheid met elkaar
Deel lessen uit het verleden

## Slide 41
Doneer nu